Ensemble des CR de réunion – PP2I GRP6

______________________________________________________________________________________

Réunion du 2 Novembre 2024

Lieu :

Table de la machine à café – Telecom Nancy

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Anne Regennass
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Début de l’analyse des attentes du projet (cf power point)
- Brainstorming sur les façons de démarrer le projet et les étapes clés
- Attribution des premiers travaux à effectuer

To-do List :

Tâche à effectuer	Responsable(s)
Construction Base de Donnée SQL / + Création premières pages WEB	Elisa & Anne
Création jeu du Blockus	Thibault & Angèle
Esthétique des pièces	Thibault

Réunion du 9 Novembre 2024

Lieu :

Table de la machine à café – Telecom Nancy

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Anne Regennass
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Mise en commun de ce qui a déjà été effectué
- Projections sur le devenir du projet

To-do List :

Tâche à effectuer	Responsable(s)
Vérification des fonctionnalités déjà présentes	Thibault & Angèle
Analyse et insertion des règles du jeu dans le programme	Thibault & Angèle
Modifications sur la base de données après premiers aperçus des besoins futurs	Anne & Elisa

Réunion du 22 Novembre 2024

Lieu :

Aile Nord – Telecom Nancy

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Présentation du jeu de Blokus en globalité terminé
- Présentation de la nouvelle Base de Donnée

To-do List :

Tâche à effectuer	Responsable(s)
Implémenter les fonctions auxiliaires nécessaires au fur et à mesure	Angèle
Création des liens entre le code Python et les pages Web	Thibault & Elisa

Réunion du 27 Novembre 2024

Lieu :

Telecom Nancy

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Anne Regennass
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Décision de la mise en place d’un Trello où ajouter au fur et à mesure les tâches à effectuer, afin de ne pas avoir besoin de se voir toutes les semaines pour se mettre d’accord sur ce qu’il faut faire

To-do List :

Tâche à effectuer	Responsable(s)
Générer une grille sur la page Web du jeu en cours et relier le placement des pièces aux coordonnées	Elisa & Thibault
Continuer les tâches précédemment attitrées	Elisa, Thibault, Angèle, Anne

Réunion du 7 Décembre 2024

Lieu :

En ligne (Groupe Discord)

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Anne Regennass
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Mise au point des tâches effectuées et de celles à venir
- Prise d’information sur la démarche à suivre lorsqu’on test nos fonctions avec la page web

To-do List :

Pas de nouvelles tâches → Continuer ce qu’on est en train de faire, et aider les autres dans leur tâches si nécessaire

Réunion du 27 Décembre 2024

Lieu :

En ligne (Groupe Discord)

Liste des participants :

- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Mise au point de ce qui a été effectué durant les 20 derniers jours, notamment durant la période de fêtes où chacun a bien avancé
- Nouvelles instructions de lancement de partie et de test
- Retour sur premiers codes CSS pour décorer les pages web du jeu

To-do List :

Tâche à effectuer	Responsable(s)
Code CSS	Angèle
Liaison entre la page WEB et l’IA	Angèle
Correction et amélioration du programme du jeu et des liens avec la page WEB et le SQL	Thibault & Elisa
Code pour l’IA	Anne

Réunion du 30 Décembre 2024

Lieu :

En ligne (Groupe Discord)

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Anne Regennass
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Mise en commun de TOUT ce que chacun a fait durant cette première partie de vacances
- Rappel de possibilité d’Apport d’aide aux uns et aux autres

To-do List :

Pas de nouvelle tâche : les tâches précédentes sont renouvelées en continu suivant l’avancement de chaque partie du projet

Réunion du 3 Janvier 2025

Lieu :

En ligne (Groupe Discord)

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Anne Regennass
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Finitions sur le Web et CSS (Angèle)
- Debuggage intensif
- Objectif optimisation au maximum des performances du jeu (Thibault & Elisa)
- Finitions sur IA (Anne)

To-do List :

Inscrit dans l’ordre du jour (Réunion de travail essentiellement)

Réunion du 6 Janvier 2025

Lieu :

Hall – Telecom Nancy

Liste des participants :

- Angèle Denys
- Anne Regennass
- Elisa Girres
- Thibault Briand

Ordre du jour :

- Revue de ce qu’il reste à push dans le projet GIT avant le rendu le 7/01 à 22h

To-do List :

Ceux ayant le temps de faire quelque chose travaille dessus

Essentiellement :
- dernières corrections du programme
- informations complémentaires au projet à rédiger au propre et push dans le projet GIT